VERTEXA — Şirkət & Maliyyə Planı

İstehsal-texnologiya şirkəti · 2-fazalı strategiya · ~$1M seed → öz gəliri ilə böyümə

1. Vizyon

VERTEXA — bir texnoloji nüvə (brauzer CAD + qiymət mühərriki + ödəniş + analitika) üzərində ardıcıl məhsullar çıxaran istehsal-texnologiya şirkətidir.

FEEDRATE — flaqman: anında qiymət → sifariş → supplier istehsalı → çatdırılma marketplace

QUOTEFLOW — emalatxanalar üçün embed quote-widget SaaS

FORMCHECK — DFM analiz SaaS (FAZA 2)

CONFIGFLOW — e-commerce 3D konfiqurator (FAZA 2)

Nüvə ~70% hər məhsulda təkrar işlədilir → komanda ardıcıl axır, boş qalma yox.

2. 2-FAZALI STRATEGİYA (əsas)

FAZA 1 — Sübut (Ay 1–~20):

FEEDRATE işlək MVP Ay 1-də launch → gəlir 1-ci aydan (2 ay cilalanır)

QUOTEFLOW Ay 5-də launch → 2 məhsul canlı

12 nəfərlik komanda, ~$1M seed

Breakeven ~Ay 20 — 2 məhsul özünü sübut edir

FAZA 2 — Genişlənmə ÖZ GƏLİRİ ilə (Ay 22+):

FORMCHECK Ay 24-də, CONFIGFLOW Ay 30-da launch

Yeni investisiya YOX — şirkət öz gəliri (breakeven sonrası kassa) ilə maliyyələşdirir

Mövcud komanda məhsul 3-4-ü qurur (nüvə təkrar) — yalnız +2 dəstək (12 → 14 nəfər)

Kassa FAZA 2-də böyüyür: Ay 20 ~$254,764 → Ay 30 ~$710,159 → Ay 36 ~$1,646,523. Yeni pul tələb olunmur.

3. KOMANDA — FAZA 1 (12 nəfər)

| Rol | Başlama | Aylıq $ | Qrup |
| --- | --- | --- | --- |
| CEO / Təsisçi (marketinq) | Ay 1 | 2,000 | Şirkət |
| CTO / Təsisçi (+frontend) | Ay 1 | 2,000 | Nüvə |
| HR / İşə qəbul | Ay 1 | 1,500 | Şirkət |
| Frontend developer | Ay 1 | 2,200 | FEEDRATE |
| Backend developer #1 | Ay 1 | 2,500 | FEEDRATE |
| Backend developer #2 | Ay 1 | 2,500 | FEEDRATE |
| Senior CAD developer #1 | Ay 1 | 3,000 | Nüvə |
| Senior CAD developer #2 | Ay 1 | 3,000 | Nüvə |
| UI/UX dizayner | Ay 1 | 2,000 | Nüvə |
| QA / Tester (+CAD/dizayn test) | Ay 1 | 1,500 | Nüvə |
| Operations / Supplier Manager | Ay 1 | 1,500 | FEEDRATE |
| Reklamveren (media buyer) | Ay 2 | 1,800 | Şirkət |

FAZA 1 komanda: 12 nəfər · aylıq brüt $25,500 · +vergi(×1.25) $31,875/ay

FAZA 2-də əlavə işçi: yalnız 2 müştəri dəstəyi. Məhsul 3-4-ü MÖVCUD developer komandası qurur (nüvə ~70% təkrar).

4. MALİYYƏ XÜLASƏSİ (USD)

Tələb olunan seed (FAZA 1): $1,000,000  (yalnız ilk 2 məhsul)

Real funding need (kapitalsız dib): $747,895  (ən dərin kassa)

Ən aşağı kassa (runway dibi): $252,105  (müsbət qalır)

Breakeven ayı: Ay 20  (ilk müsbət NET)

İlk 2 ay aylıq burn: $65,415  (build dövrü)

24-cü ay aylıq gəlir: $107,453  (ARR $1,289,433)

48-ci ay aylıq gəlir: $1,197,515  (ARR $14,370,183)

48-ci ay aylıq NET: $775,524  (mənfəət)

5. NİYƏ BU GÜCLÜDÜR (investor üçün)

Az pul, az risk: ~$1M ilə 2 məhsul çıxır + breakeven — $2M+ tələb edən planlardan səmərəli

Sübut-sonra-genişlən: investor 4 məhsula yox, sübut olunmuş 2 məhsula və davam planına investisiya edir

Öz gəliri ilə böyümə: FAZA 2 yeni kapital tələb etmir → durulaşma az

Paylaşılan nüvə: hər yeni məhsulun marjinal xərci aşağı (~70% kod təkrar)

Erkən gəlir: FEEDRATE Ay 1-dən gəlir gətirir (işlək MVP)

Valyuta USD (AZN üçün ×1.70). Bütün rəqəmlər maliyyə modelindən (VERTEXA-Maliyye-Model.xlsx) avtomatik gəlir.